Cronograma Estimado: Desenvolvimento do MVP (12 Semanas)

Mês 1: Planejamento e Curadoria de Conteúdo

- Semanas 1 e 2: Definição final dos fluxos de conversa (árvores de decisão) e mapeamento completo dos CIDs que serão utilizados na base de dados.

- Semanas 3 e 4: Curadoria e adaptação do conteúdo técnico. Produção dos roteiros para os vídeos (baixa escolaridade) e seleção dos artigos (alta escolaridade). Revisão pedagógica pelas Dras. Ana Lúcia e Ana Maria.

Mês 2: Desenvolvimento Tecnológico e Integração

- Semanas 5 e 6: Configuração da arquitetura do Chatbot e implementação do Termo de Consentimento (LGPD). Estruturação do banco de dados para capturar escolaridade, raça/etnia e PICS.

- Semanas 7 e 8: Desenvolvimento da lógica de Linguagem Adaptativa (o sistema chaveia o conteúdo conforme a resposta de escolaridade). Programação do gatilho de feedback longitudinal (7 dias).

Mês 3: Testes, Refinamento e Lançamento

- Semanas 9 e 10: Testes de usabilidade (Alpha Test) com um pequeno grupo de pacientes/usuários para validar se a linguagem está realmente acessível. Ajustes técnicos e de segurança.

- Semana 11: Revisão final pela coordenação científica (Dra. Evelyn) e coordenação técnica (Sr. Edson e Sr. Rodrigo). Homologação nos servidores da Unicamp.

- Semana 12: Lançamento do MVP e início da coleta de dados para o Observatório.

🚀 Marco de Entrega do MVP

Ao final da 12ª semana, o NEPP terá:

- Um portal funcional com os logos institucionais.

- Um chatbot capaz de triar riscos e educar o paciente.

- Uma base de dados estruturada gerando relatórios quantitativos em tempo real.